АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УХОЛОВСКГО МУНИЦИПАВЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31 октября 2018 года			                                           №34

Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Дорожное хозяйство на 2019 – 2023 годы»

В целях организации дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении Рязанской области, руководствуясь п.п.5 п.1 ст.31 Устава муниципального образования- Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Калининского сельского поселения «Дорожное хозяйство на 2019 – 2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2019года постановление администрации муниципального образования - Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 18  ноября 2015г № 118 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Дорожное хозяйство на 2016 – 2020 годы» (в редакции  от 01.06.2016г №47,.17.11.2016 г. № 141, от 24.03.2017 г. № 7, от 10.10.2017г №40, от 12.04.2018г №11)

4. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в информационном бюллетене "Вестник Калининского сельского поселения».

Глава администрации муниципального образования -

Калининское сельское поселение

Ухоловского муниципального  района

Рязанской области	                                                                                         А .А Воронкова

Приложение

к Постановлению

администрации муниципального образования –

Калининское сельское поселение

Ухоловского муниципального района

Рязанской области

от  31 октября2018 г. №34

ПАСПОРТ

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Дорожное хозяйство на 2019 – 2023 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Дорожное хозяйство на 2019 – 2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Решение Ухоловской районной думы Рязанской области от 31.10.2013 г. № 83 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования – Ухоловский муниципальный район Рязанской области». Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 N 1995-р Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"; Решение Совета депутатов муниципального образования - Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 12.12.2013 г. № 4/3 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области»(с изменениями и дополнениями решение Совета депутатовот04.03.№ 18/2) Постановление администрации муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 19.01.2014 г. № 2 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, с дальнейшим присвоением им идентификационных номеров»; Постановление администрации муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 01.10.2013 г. № 23 А « О муниципальных программах муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области». |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области |
| Цель (цели) и задачи муниципальной программы | Цели программы: Содержание и развитие автомобильных дорог. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Калининского сельского поселения, в том числе сокращение пострадавших в дорожно – транспортных происшествий. Задачи программы Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Перечень подпрограмм | Программа состоит из двух подпрограмм, характеризующих основные направления работы: подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство " (приложение № 1 к Программе); подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения" (приложение № 2 к Программе); |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Протяженность автомобильных дорог , на которых выполнен ремонт (ежегодно); Общая протяженность автомобильных дорог; Количество установленных дорожных знаков. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2019 по 2023 год в один этап |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Источником финансирования мероприятий Программы являются бюджетные ассигнования дорожного фонда в размере 2056,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 411,2 тыс. рублей; 2020 год – 411,2 тыс. рублей; 2021 год - 411,2 тыс. рублей; 2022 год - 411,2 тыс. рублей; 2023 год – 411,2тыс. рублей. В том числе: По подпрограмме 1 "Дорожное хозяйство" всего 2006,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 401,2 тыс. рублей; 2020 год – 401,2 тыс. рублей; 2021 год - 401,2 тыс. рублей; 2022 год - 401,2 тыс. рублей; 2023 год – 401,2тыс. рублей. По подпрограмме 2 "Безопасность дорожного движения" всего 50,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 10,0тыс. рублей; 2020 год - 10,0 тыс. рублей; 2021 год – 10,0 тыс. рублей; 2022 год – 10,0 тыс. рублей; 2023 год – 10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - увеличение протяженности автомобильных дорог поселения, на которых выполнен ремонт обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения Выявление и постановка на учет всех дорог общего пользования местного значения в черте населенных пунктов обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; снижение аварийности повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |

1. Характеристика текущего состояния сферы дорожного

хозяйства и организации дорожного движения

По состоянию на 1 января 2019 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении составляет 9,8 км, в том числе с асфальтовым  покрытием - 2км, с грунтовым и переходным покрытием – 7,8 км.

Ежегодный недоремонт действующей сети дорог составляет до 5 км. Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и поселения.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков , отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети поселения. Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков и дорожной разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели программы:

Содержание и развитие автомобильных дорог.

Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Калининского сельского поселения, в том числе сокращение пострадавших в дорожно – транспортных происшествий.

Задачи программы

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Обеспечение безопасности дорожного движения

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап в 2019 - 2023 годах.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются  бюджетные ассигнования дорожного фонда в размере 2056.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 385,3 тыс. рублей;

2020 год – 411,2  тыс. рублей;

2021 год -  411,2 тыс. рублей;

2022 год -  411,2 тыс. рублей;

2023 год – 411,2тыс. рублей.

В том числе:

По подпрограмме 1 "Дорожное хозяйство" всего 2006,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 375,3 тыс. рублей;

2020 год – 401,2  тыс. рублей;

2021 год -  401,2 тыс. рублей;

2022 год -  401,2 тыс. рублей;

2023 год – 401,2тыс. рублей

По подпрограмме 2 "Безопасность дорожного движения" всего  50,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 10.0 тыс. рублей;

2020 год – 10,0тыс. рублей;

2021 год – 10,0тыс. рублей;

2022 год -  10,0 тыс. рублей;

2023 год -  10,0 тыс. рублей

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2020 году ожидается:

-снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

- увеличение протяженности автомобильных дорог поселения, на которых выполнен ремонт

обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения

-выявление и постановка на учет всех дорог общего пользования местного значения в черте населенных пунктов

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

снижение аварийности

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов

6. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы определены постановлением администрации муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 01.10.2013 г.         № 23 А « О муниципальных программах муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области»

Приложение N 1

к муниципальной программе Калининского сельского поселения

"Дорожное хозяйство и транспорт

на 2019 - 2023 годы"

ПОДПРОГРАММА 1 "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - содержание и развитие автомобильных дорог.

Задачи подпрограммы:

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2023 годы, в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются бюджетные ассигнования дорожного фонда в размере  2006,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год -  385,3тыс. рублей;

2020 год -  401,2 тыс. рублей;

2021 год -  401,2 тыс. рублей;

2022 год -  401,2 тыс. рублей;

2023 год -  401,2  тыс. рублей;

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий.

| NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Администрация Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | Средства дорожного фонда |  | 309,3 | 335,2 | 335,2 | 335.2 | 335,2 | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - увеличение протяженности автомобильных дорог поселения, на которых выполнен ремонт обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения |
| 1.1 | Иные мероприятия, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | Средства дорожного фонда |  | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | Выявление и постановка на учет всех дорог общего пользования местного значения в черте населенных пунктов |
| 2.1 | Иные мероприятия, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспортизация автомобильных дорог | Администрация Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | Средства дорожного фонда |  | 66,0 | 66.0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 |  |

6. Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| № пп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) 2018 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | км | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог | км | 9,8 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | 2 | 0 |

Приложение N 2

к муниципальной  программе Калининского сельского поселения

"Дорожное хозяйство и транспорт

на 2019 - 2023 годы"

ПОДПРОГРАММА 2

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы повышение безопасности дорожного движения на дорогах Калининского сельского поселения, в том числе сокращение количества пострадавших в результате дорожно –  транспортных происшествий.

Задачи подпрограммы:

Обеспечение безопасности дорожного движения

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2023 годы, в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 50. тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 10,0 тыс. рублей;

2020 год – 10,0 тыс. рублей;

2021 год – 10,0 тыс. рублей;

2022 год – 10,0  тыс. рублей;

2023 год – 10,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из местного бюджета.

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий

| NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения , в том числе: | Администрация Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; снижение аварийности; повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 1.1 | Иные мероприятия, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление « уголков» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях Ухоловского муниципального района | Администрация Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | Местный бюджет | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | Местный бюджет | 23,5 | 9,5 |  | 9,5 |  | 4,5 |  |
|  | Установка дорожных неровностей | Администрация Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | Местный бюджет | 24,0 |  | 9,5 |  | 9,5 | 5,0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  | Местный бюджет | 50.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

| NN пп | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | 2017 год - базовый | По годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество общеобразовательных учреждений, в которых оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения. | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество установленных дорожных знаков. | Ед. | - | 2 |  | 2 |  | 1 |
| 3. | Количество установленных дорожных неровностей. | Ед. |  |  | 2 |  | 2 | 1 |